附表一

G4216线宜宾至金阳段高速公路土建工程施工分包项目标段划分、工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段（分部）名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 |  |  |  | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁 | 隧道 | 互通 | 路基及附属工程 |  |  |
| 2 | XJ10 | K51+037.797～K56+840 | 5.776 | 香樟坝特大桥（预应力砼简支T梁，左幅1121.01m，右幅971.92m）；黑皮沟特大桥（连续钢构+预应力砼简支T梁+现浇简支板，左幅592.48m，右幅560.53m）；鸡公里1号大桥（预应力砼T构+预应力砼简支T梁，左幅561.01m，右幅630.96m）；西门桥大桥（预应力砼简支T梁121.06m）；太平村中桥（预应力砼简支T梁60.96m）；鸡公里2号大桥（预应力砼简支T梁161.06m）；鸡公里3号大桥（预应力砼简支T梁，左幅133m，右幅126.53m） | 向阳隧道（左幅1482m，右幅1482m） | 汶水互通 | 路基挖方388028方；填方91988方；框架梁砼1980方；抗滑桩及桩板墙、桩系梁砼10589方；路基防护砼34408方；排水工程砼5398方 | 桥梁基础工程、下部构造、上部预制及现浇、桥面系、路基及附属工程，主线隧道洞口、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、特殊地质地段的施工 | 42 |

附表二

G4216线宜宾至金阳段高速公路土建工程施工分包企业资质等级、业绩基本要求

| 序号 | 标段（分部）名称 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ10 | 具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质。 | 5年内（2015年1月1日至今，以项目交工验收时间为准）完成过1个含T型钢构或连续钢构桥梁的一级公路或高速公路土建工程施工业绩。 | 业绩提供“全国公路建设市场信用管理系统”截图； |

附表三

G4216线宜宾至金阳段高速公路土建工程施工分包主要管理人员最低要求

| 序号 | 职务 | 资格要求 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | ①具有工程师及以上技术职称； ②具有一级注册建造师资格证书（注册类别“公路工程”）、安全生产考核合格证书（B类）； ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明； ④具有国内新建公路特殊结构桥梁施工经历。 | 1 |  |
| 2 | 项目总工 | ①具有高级工程师及以上技术职称（公路相关专业）； ②安全生产考核合格证书（B类）； ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明； ④具有国内新建公路特殊结构桥梁施工经历。 | 1 |  |
| 3 | 安全总监 | ①具有工程师及以上技术职称； ②安全生产考核合格证（C类）； ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |  |
| 4 | 安全员 | ①安全生产考核合格证（C类）； ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 3 |  |
| 5 | 桥梁专业工程师 | ①具有工程师及以上技术职称； ②在满足附表二要求的项目中担任过专业工程师； ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 3 |  |
| 6 | 路基专业工程师 | ①具有工程师及以上技术职称； ②在国内新建公路项目中担任过专业工程师； ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |  |
| 7 | 隧道专业工程师 | ①具有工程师及以上技术职称； ②在国内新建公路项目中担任过专业工程师； ③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 | 1 |  |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表四

G4216线宜宾至金阳段高速公路XJ10标段拟投入设备明细表(最低要求）

- 序号; - 机械设备名称; - 单位; - 基本要求; - 每增加一台自有设备加分值; - 加分上限; - 备注. - 总数量; - 自有设备. - 1; - 挖掘机; - 台; - 4; - 1; - 0.2; - 0.4; - 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书. - 2; - 装载机; - 台; - 4; - 1; - 0.1; - 0.2. - 3; 推土机; 台; - 1; - 1. - 4; 压路机; 台; - 2; - 1; 0.1; 0.1. - 5; - 吊车; - 台; - 3; - 1; - 0.2; - 0.4. - 6; - 旋挖钻; - 台; - 2; - 0.2; - 0.4. - 7; - 洒水车; - 辆; - 2. - 8; - 自卸汽车; - 辆; - 16. - 9; - 冲击钻; - 台; - 10; - 1; - 0.2; - 0.4. - 10; - 挂篮; - 台; - 8. - 11; - HZS90拌合机; - 台; - 2. - 12; - 混凝土运输罐车12m3; - 辆; - 13; - 2; - 0.1; - 0.2. - 13; 数控钢筋笼焊机; 台; 1. - 14; 数控钢筋锯切套丝生产线; 台; 1. - 15; 全自动数控钢筋弯箍机; 台; 1. - 16; 立式数控钢筋弯曲中心; 台; 1. - 17; 门式起重机（10T）; 台; 2. - 18; 门式起重机（100T）; 台; 2. - 19; 架桥机; 台; - 1. - 20; 运梁炮车; 套; 1. - 21; 液压模板; 套; 9; - 1; - 0.2; - 0.4. - 22; 智能循环压浆系统; 套; 1. - 23; 智能张拉设备; 套; 1. - 24; 智能喷淋养生系统; 套; 1. - 25; 发电设备; 台; - 2; - 1; - 0.1; - 0.1. 26; 多功能作业台架; 台; 2. 27; 钢拱架安装台车（含系统锚杆作业）; 台; 2. 28; 湿喷机械手; 台; 2; 1; 0.2; 0.2. 29; 自行式仰拱栈桥（带仰拱模板）; 台; 2; 1; 0.2; 0.2. 30; 防水板铺设机械化台车; 台; 2. 31; 数字化衬砌台车; 台; 2. 32; 二衬混凝土养生台车; 台; 2. 33; 水沟电缆槽移动模板; 套; 2. 34; 拖挂式输送泵; 台; 2. 35; 风动凿岩机; 台; 10. 36; 射流风机; 台; 2. 37; 空压机; 台; 4.

- 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

- 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。